德阳市鑫蓉玻璃制品有限责任公司

低辐射（LOW-E）中空玻璃产品深加工项目

竣工环境保护验收组意见

2019年1月4日，德阳市鑫蓉玻璃制品有限责任公司组织召开德阳市鑫蓉玻璃制品有限责任公司低辐射（LOW-E）中空玻璃产品深加工项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位德阳市鑫蓉玻璃制品有限责任公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

德阳市鑫蓉玻璃制品有限责任公司位于德阳市旌阳区华山南路二段，项目总占地面积5000余平米，车间约3000 平米，办公楼及辅助设施约2000 平米。采用国内先进的玻璃深加工技术，年产钢化玻璃100 万m2，低辐射镀膜（Low-E）节能中空玻璃120 万m2，夹层安全玻璃15 万m2。本次按此规模进行环保验收。

（二）建设过程中环保审批情况

2017年8月18日德阳市环境保护局下达《关于德阳市鑫蓉玻璃制品有限责任公司利用低产品辐射（LOW-E）中空玻璃产品深加工项目环评执行标准的通知》（德环标[2017]72号）；同时德阳市环境保护局于2017年7月17日下达《德阳市环境保护局责令改正违法行为责令书》（德环行改字[2017]053号），要求本项目限期补办环评手续；2017年10月，四川嘉盛裕环保工程有限公司完成了《德阳市鑫蓉玻璃制品有限责任公司利用低产品辐射（LOW-E）中空玻璃产品深加工项目环境影响报告表》；2017年12月，德阳市环境保护局下达《德阳市鑫蓉玻璃制品有限责任公司利用低产品辐射（LOW-E）中空玻璃产品深加工项目环境影响报告书的批复》（德环审批[2017]138号）。

项目于2005年6月建成试运营，目前项目主要生产设备及其配套的环保设施日常运行基本正常，生产工况满足验收监测要求，基本符合验收监测条件。

四川同佳检测有限责任公司于2018年5月28-29日对该项目进行了验收监测并于2018年12月编制了《德阳市鑫蓉玻璃制品有限责任公司低辐射（LOW-E）中空玻璃产品深加工项目竣工环境保护验收监测报告》。

（三）投资情况

项目环评投资100万元，其中环保投资为2.0万元，占总投资2%；现项目实际总投资100万元，环保投资为7.0万元，占总投资7.0%。

（四）验收范围

年产钢化玻璃100万m2生产线、低辐射镀膜（Low-E）节能中空玻璃120万m2生产线、夹层安全玻璃15m2生产线及其其配套的辅助工程、公用工程、办公生活设施和环保工程。

二、工程变动情况

项目生产规模、生产工艺及原铺材料与环评一致，未发生变化。

三、环保设施及措施落实情况

环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废气

- 磨边粉尘：本项目生产钢化玻璃时磨边、钻孔工序产生的粉尘冲洗后进入循环沉淀池，由循环沉淀池沉淀后捞出后集中收集后由环卫部门统一清运。钢化玻璃出炉冷却时产生的热空气：项目钢化玻璃出炉冷却时产生的热空气经厂房机械排风，以无组织形式散发于空气中。有机废气：本项目在低辐射镀膜（Low-E）节能中空玻璃生产工艺涂丁基胶、合片、四周封胶工序，夹层安全玻璃生产工艺中初压、高压釜成型工序中产生的少量有机废气通过车间机械排风，以无组织形式散发于空气中。

（二）废水

生活污水：项目生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网后进入德阳市污水处理厂处理后达标排至石亭江。

生产废水：项目生产废水经沉淀池处理后循环使用不外排。

- 固废

- 项目生活垃圾及化粪池污泥由环卫部门统一清运；玻璃边角料交由广汉市云江玻璃回收利用；循环水池沉淀池沉渣定期打捞交由环卫部门统一清运；铝材边角料外售废品回收站；PVB薄膜边角料交由吉林吉诺树脂科技有限公司回收利用；废包装袋交由环卫部门统一清运；废胶桶暂存于危废暂存间内，定期交由胶桶生产厂家回收再利用。项目固废可得到有效治理，处置措施妥当。

- 噪声

- 项目噪声治理措施为：合理安排工作时间；加强设备的日常维护；主要噪声设备布置在车间中部，通过厂房隔声和距离衰减。

四、验收监测结果

根据四川同佳检测有限责任公司编制的《德阳市鑫蓉玻璃制品有限责任公司低辐射（LOW-E）中空玻璃产品深加工竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测结论如下：

（一）废气

验收监测期间，本项目无组织排放颗粒物最大值0.362mg/m3符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值(颗粒物＜1.0mg/m3）；VOCs最大值21.4μg/m3符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中无组织排放浓度（＜2mg/m3）。

- 噪声

验收期间该项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(标准限值昼间60 LeqdB（A）、夜间50 LeqdB（A）。城南街道辽河街社区（敏感点）噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区要求（标准限值昼间60 LeqdB（A）、夜间50 LeqdB（A））。

五、文档和环保机构情况

德阳市鑫蓉玻璃制品有限责任公司环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环保资料基本齐全。

六、验收结论

综上所述，验收组认为德阳市鑫蓉玻璃制品有限责任公司低辐射（LOW-E）中空玻璃产品深加工环保审查、审批手续完备，验收监测表明项外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

- 建议

- 加强环保设施和固体废物转运、处置的日常管理，确保各项污染物长期、稳定达标。

- 核实旁边加油站有机废气排放对本项目影响。

3、进一步核实项目分区防渗情况，并在附图中明确标识。

- 4、完善环保管理制度和环境风险应急预案，并报环境主管部门备案。认真落实环境风险应急设施、措施，确保环境安全。

验收组成员：

年   月   日